|  |  |
| --- | --- |
| ***CRLP SVVA STRATĒĢIJA***  ***Pielikums 4.2.***  **APSTIPRINĀTS**  CRLP Padomes sēde  Cēsis, 29.06.2021**.**  (Protokols 2021/2)   |  | | --- | | ***Biedrības “Cēsu rajona lauku partnerība” ELFLA LEADER projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji un piemērošanas metodika*** |   **Pielikums Nr.5** |
|  |

**Projekta risku novērtēšanas apraksts**

Projekta iesniedzējs:

Projekta nosaukums:

PIEZĪMES: ***sniegts informatīvs veidlapas aizpildīšanas paraugs. Veidlapu aizpilda atbilstoši iesniegtā projekta specifikai, atbilstoši projekta pieteikumam, veidlapas formai ieteikuma apraksts.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivitāte/ pasākums/darbība** | **Riska novērtējuma apraksts** | **Pasākumi riska mazināšanai** |
| Plānoto aktivitāšu  īstenošanas laika  grafika nobīdes | Aktivitāšu īstenošanas uzsākšanas aizkavēšanās, kā arī nobīde laika grafikā kavē plānveidīgu finanšu apgūšanu | Nodrošināt aktivitātes norisi atbilstoši paredzētajam projekta laika  grafikam, sagatavojot dokumentus projekta ieviešanai. |
| Būvniecības darbu  kvalitāte, izmaksas | Zema būvniecība darbu kvalitāte; Veikto darbu sadārdzinājums, t.i. projekta līdzekļu nepietiekamība; | Savlaicīga būvniecības darbu un resursu plānošana un veikšana;  Soda sankciju paredzēšana būvdarbu līgumos; Rezerves līdzekļu paredzēšana. |
| Iekārtu, piederumu,  aprīkojuma,  tehnoloģiju iegāde un  uzstādīšana | Neprecīzi noteiktas iekārtu, piederumu, aprīkojuma, tehnoloģiju iegādes vajadzības;  Neatbilstošas iepirkuma procedūras izvēle;  Nepietiekami izplānota izdevumu pozīciju izmaiņas; Neievēroti piegādes termiņi. | Veikta savlaicīga mērķa grupas vajadzību apzināšana;  Piegādes līgumā paredzētas apmācības darbam ar iekārtām, tehnoloģijām; |
| Mēbeļu iegāde | Neatbilstošas iepirkuma procedūras izvēle;  Neievēroti piegādes termiņi. | Savlaicīgi veikta situācijas apzināšana un pasūtījumi  Līgumos norādīti piegādes laiki. |
| Finanšu riski | Izvērtēts nepieciešamo līdzekļu apjoms, to trūkums | Izvērtētas plānotās izmaksas. Savlaicīga projekta aktivitāšu uzsākšana, sekot finanšu rādītāju izpildei. |
| Projekta rezultātu  pieejamība, uzturēšana | Nav informācijas par projekta rezultātiem  Projekta rezultāti nav pieejami plašākai sabiedrībai  Projekta rezultāti netiek uzturēti | Izstrādāts marketinga plāns. Izstrādāts projektu rezultātu uzturēšanas plāns. |
| *Citi projekta apzinātie riski, piemēram, izmaiņas noteiktā nozarē, Covid u.c. ietekme* |  |  |

Risku izvērtējums iesniegts: *(datums)*

Atbalsta pretendents: *(paraksts, Vārds, Uzvārds)*